**Miért jó tekósnak lenni?**

* **Projekt célja:**
  + **Egy át fogó weboldal elkészítése hogy miért jó a tekosnak lenni. Események és programok, szabad idős tevékenységek képpel és videoval való ismertetése. Reklám anyag készítése a nyílt naphoz.**
* **Projekt résztvevői:**
  + **Tancsik Alex**
  + **Komáromi Gergely**
  + **Szemesi Ádám**
* **Megvalósítási terv:**
  + **Mini program:**
    - **2023.11.13. – 2023.11.20 – Tancsik Alex**
  + **Anyag (szöveg) gyűjtés:**
    - **2023.11.14. – 2023.11.17. – Komáromi Gergely – Word**
  + **Html oldal összeállítása:**
    - **2023.11.17. – 2023.11.18. – Szemesi Ádám – Visual Code**
  + **Css, JavaScript elkészítése:**
    - **2023.11.19. - 2023.11.20. – Tancsik Alex – Visual Code**
  + **Végső ellenőrzés:**
    - **2023.11.19. – Teljes csapat**
* **Projekt létrehozásának követése:**
  + **Első megbeszélés és a terv összeállítása. – 2023.11.13.**
    - **Git repo létrehozás, terv elkészítése, Html fájlok létrehozása.**
  + **Anyaggyűjtés. – 2023.11.14. – 2023.11.17.**
  + **Html oldal összeállítása. – 2023.11.17. – 2023.11.18.**
  + **Css, JavaScript elkészítése. – 2023.11.19. - 2023.11.20.**
    - **11.14-18:20-21:50 – Weblap oldal navigáció elkészítése. Csak egy vázlat hogy később ne keljen az elkészítésével és meganimálásával szenvedni.**
    - **11.15-10:25-10:30 – Nyitott navbar méretezése**
    - **11.15-12:50-13:30 – Új fül a menübe, hogy a slider-t tudjam tesztelni ott. Weboldal színek változtatása, és a fülekkel nem új html-t nyit majd meg, hanem JavaScript segítségével más és más section-öket fog megjeleníteni, illetve eltűntetni. (Később bővítve lesz)**
    - **11.15-20:30-21:55 – A swiper be lett illesztve, be lett rakva a swiperjs.com oldalról e js és css fájlok, illetve elkezdtem készíteni is, de elfáradtam szóval félbehagytam (még nem működik). Illetve ki lettek egészítve a menü fülek, most már mindegyik külön blokkot mutat.**
  + **Ellenőrzés és beadás. – 2023.11.21.**